**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**к Правилам**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы1 полугодие 2025 года**

**«Благоустройство территории муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (наименование муниципальной программы)**

**Таблица № 1**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований1полугодие 2025 года**

**на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (при наличии) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 4615,51591 | 1544,45303 | 1544,45303 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4221,74053 | 1544,45303 | 1544,45303 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП  | 393,77538 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие «Обустройство щебеночного покрытия по ул.3-Интернационала, ул.Молодежная,пер. Костина в с.Старая Сахча Мелекессского района» | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 826,49420 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 432,71882 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП  | 393,77538 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по содержанию памятных сооружений" | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 78,80000 | 78,80000 | 78,80000 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 78,80000 | 78,80000 | 78,80000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 138,72000 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 138,72000 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 3071,50171 | 1465,65303 | 1465,65303 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 3071,50171 | 1465,65303 | 1465,65303 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в части благоустройства" | Администрация муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области | Всего | 500,00000 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 500,00000 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Всего | 4615,51591 | 1544,45303 | 1544,45303 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4221,74053 | 1544,45303 | 1544,45303 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП  | 393,77538 | 0 | 0 |  |

Координатор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Владимиркина Т.А.

 (подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица № 2**

**Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»**

**первое полугодие 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| **«Благоустройство территории муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области** |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных кладбищ к предыдущему году | % | 75 | 75 | 100 |  |
| 2 | Зимнее содержание дорог поселения, очистка снега | % | 100 | 100 | 100 |  |

--------------------------------

<1> Показатели, утвержденные в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

 <3> Срок предоставления до 20 июля (за первое полугодие), до 15 марта года, следующего за отчетным годом (за год).

 <4> С данными отчетами предоставляется пояснительная записка, включающая соответственно информацию разделов 6.4.1 и 6.4.2 и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ

Координатор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Владимиркина Т.А.

 (подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_